# Tâches réalisés

## Sprint 1 (12 septembre - 2 octobre)

### Francis Audet :

Faire le formulaire produit.

* Ajouter un produit
* Supprimer un produit
* Modifier un produit
* Rechercher un produit

### Jonathan Lafrenière :

Refaire la page d’accueil.

* Régler des bugs dans le calendrier
* Création de boutons pour dans le menu
* Sélectionner un jour ou une semaine dans le calendrier
* Aperçu de la semaine lors de la sélection

### Jonathan Villeneuve :

Refaire les formulaires de recette.

* Voir les recettes
* Rechercher une recette
* Supprimer une recette
* Ajouter une recette
* Modifier une recette
* Formulaire d’ajout recette

## Sprint 2 (3 octobre - 23 octobre)

### Francis Audet :

Faire l’inventaire

* Treeview avec couleurs
* Ajouter
* Modifier
* Supprimer
* Recherche
* Formulaire d’ajout
* Calcul de quantité
* Vérification des textbox

### Jonathan Lafrenière :

Création de la barre de navigation.

* Création de la classe header
* Création des panels et labels pour la barre de navigation
* Faire en sorte de pouvoir implanter la barre dans tous les formulaires
* Haut de page pour les formulaires d’ajout
* Refactorisation du code existant

### Jonathan Villeneuve :

Gestion de fournisseurs

* Ajouter un fournisseur
* Modifier
* Supprimer
* Recherche

## Sprint 3 (24 octobre - 13 novembre)

### Francis Audet :

Vue par grille / retour et retrait en inventaire

* Création d’une vue par grille pour l’inventaire
* Style de la liste
* Recherche avec la vue
* Retour en inventaire selon un produit
* Retrait en inventaire selon un produit

### Jonathan Lafrenière :

Formulaire Évènement

* Ajouter un évènement
* Supprimer un évènement
* Afficher les évènements dans le calendrier
* Ajouter une recette à un évènement
* Visualiser une recette dans le calendrier

### Jonathan Villeneuve :

Formulaire commande

* Interface
* Ajouter
* Modifier
* Supprimer
* Envoyer et enregistrer une commande
* Recherche
* Formulaire d’ajout
* Détail commande

## Sprint 4 (14 novembre - 4 décembre)

### Francis Audet :

Refaire les recettes qui ne fonctionnent pas

* Refaire l’interface
* Adapté le formulaire avec les nouveaux champs de la bd
* Liste d’allergies de la recette
* Image dans la recette
* Liste ingrédients dans la recette
* Ajouter le bouton refresh
* Visualiser une recette après un double clic

### Jonathan Lafrenière :

Ajout de message

* Ajouter un message
* Supprimer
* Gestion de la période d’affichage
* Affichage des messages sur la page d’accueil
* Personnalisation des messages avec possibilité d’html/css

### Jonathan Villeneuve :

Terminer commande

* Réglage de bugs
* Test des formulaires
* Vérifications dans les textbox